|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE CAMBIOS | | | | | |
| Nombre del proyecto: PERZAN | | | | | |
| Fecha de realización/solicitud: 29/08/2015 | | | | | |
| Persona que labora: Alan Hernán Ramírez García | | | | | |
| Justificación: Se requiere generar un respaldo de la base de datos para poder restaurarla en caso de ser necesario. También se solicita que la aplicación permita generar reportes de los registros realizados en la base de datos. | | | | | |
| Afectación / impacto: Se modifica la interfaz de la aplicación, se modifica el alcance en base a los nuevos requerimientos, se implementan nuevas clases en la codificación. | | | | | |
| Descripción: Se requiere que la aplicación PERZAN permita al usuario administrador pueda generar reportes de los registros de la base de datos, así como poder respaldar la base de datos, previendo posibles caídas del sistema. | | | | | |
| Consecuencias: Extensión del plazo para entregar el proyecto, incremento en el costo de desarrollo | | | | | |
| **Costo** | **Tiempo** | | **Nivel** | | |
|  |  | | Alto | | |
|  |  | | Medio | | |
| $1500 |  | | Bajo | | |
| Solicitante: | | | | | |
| Fecha de autorización:  05/09/2015 | | Fecha de ejecución:  19/09/2015 | | Autorizado |  |
| No autorizado |  |
| Motivo de autorización: Se determinó que en base a los requerimientos solicitados, la aplicación PERZAN, se puede mejorar y permitir al usuario las funciones de respaldo, restauración y generación de reportes. Implica una inversión más de lo previsto en costo y tiempo, pero ofrece mayor seguridad y calidad a la Aplicación. | | | | | |