COSTOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: PERZAN | | Elaboro: González Blanco María de los Ángeles | | |
| Fecha de inicio | Fecha de termino | | Fecha de inicio real | Facha de termino real |
| 03/01/2015 | 28/11/2015 | | 10/01/2015 | 05/12/2015 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso de gestión de costos**   |  |  | | --- | --- | | Estimación de Costes | Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación por presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es responsabilidad del Líder del proyecto, y aprobado por el cliente. | | Preparación de su Prepuesto de Costes | Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto. | | Control de Costes | Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo).  El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y evaluará distintos escenarios posibles.  Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como normal.  Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como causa asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de auditara, y de ser el caso se generará una lección aprendida. |   Presupuesto   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Actividad/tarea** | **Tiempo** | | **Costo** | | **Días** | **Horas** | | Definición | 1 | 1 | $2,500.00 | | Requisitos |  | 8 | $3,000.00 | | Análisis y diseño | 15 | 1 | $11,350.00 | | Implementación | 1 | 6 | $81,000.00 | | Pruebas |  | 4 | $1,800.00 | | Manuales |  | 8 | $9,000.00 | | Cierre |  | 2 | $1,200.00 | |  |  |  | $1,600.00 | | **Total** | 17dias | 30hrs | $111,450.00 | |