REPORTE DE AVANCE

|  |
| --- |
| Proyecto: PERZAN |
| Responsable: Sosa Rincón Daniel Isaac | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Periodo reportado: Septiembre 05, 2015 – Diciembre 05, 2015 | | |
| Descripción del estado del proyecto: La aplicación PERZAN realiza las funciones de registro de compras y ventas, clientes, empleados, productos y proveedores. Se implementan dos nuevos procesos para asegurar la integridad de los datos, que son: el respaldo y restauración de la base de datos, así como un proceso para creación de reportes. | | |
| Milestone / Productos terminados | | Manual de usuario |
| Manual de instalación. |
|  |
| Milestone / Productos por terminar | | Manual técnico |
|  |
|  |
| Fecha previsible de término: 05 / diciembre / 2015 | | |
| Desviaciones principales | Tiempo: 2 días | |
| Costo: $ 200.00 | |
| Calidad: | |
| Alcance: | |
| Acciones correctivas: Destinar más horas al desarrollo del manual técnico. | | |
| Riesgos latentes: Retraso de tiempo en la entrega del manual técnico. | | |
| Elaboro: Sosa Rincón Daniel Isaac | | |