**Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz**



**Dirección Académica**

**Bitácora de Proyecto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organización donde se desarrollará el Proyecto: | Universidad Tecnológica del centro de Veracruz. | | | |
| Nombre del Proyecto: | Diseño de una Aplicación Desktop “Perzan” | | | |
| Objetivo del Proyecto: | Diseñar e implementar una aplicación de escritorio a la medida la cual debe permitir autentificación de usuarios con conexión a base de datos en MySQL y Java FX | | | |
|  |  | | |  |
|  | No. |  | | Programa Educativo,  Grado y Grupo |
| Nombre de los integrantes del equipo: | 1 | González Blanco María de los Ángeles | | Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación  TICSI 6A DZ |
| 2 | Ramírez García Alan Hernán | |
| 3 | Sosa Rincón Daniel Isaac | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |  | |
| Nombre de los profesores que asesoran el proyecto | María Reina Zarate Nava | | Desarrollo de Aplicaciones II | |
| Alejandro Lara San Juan | | Base de datos II | |
|  | |  | |
|  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criterios de Evaluación | Ponderación (%) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total** | **100%** |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunión No.** | **Fecha**  **dd/mm/aa** | **Registro de acciones, hallazgos, acuerdos y compromisos.** | **No.**  **Alumno** | **Competencias** | | | | | | | | | | | | |
| **Instrumentales** | | | | | **Interpersonales** | | | | **Sistémicas** | | | |
| Organización | | Comunicación | Solución de Problemas | Planificación | Trabajo en Equipo | Compromiso Ético | Habilidad para Interrelacionarse | Automotivación | Creatividad | Espíritu Emprendedor | Capacidad Innovadora | Desarrollo de la Calidad |
| **1**  O  E | 5/05/15 | Normalizar la base de datos tomando en cuenta las observaciones.  \*Encriptar contraseñas  \*Poner completo el nombre de los campos  \*Clasificar los productos  \*Tener un status o campo activo  \*Proveedores  Tener la versión 1 con la primera forma normalizada | 1 | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 2 | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 3 | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Retroalimentación** | |  | | | | | | | **Nombre y firma de profesor** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **2**  O  E | 12/05/15 | Diseñar de nuevo los diagramas, ya que se hicieron modificaciones, se añadieron los campos de detalle compra, proveedor, detalle venta, marca, etc.  Se realiza el diccionario de dato. | 1 | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Retroalimentación** | |  | | | | | | | **Nombre y firma de profesor** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunión No.** | **Fecha**  **dd/mm/aa** | **Registro de acciones, hallazgos, acuerdos y compromisos.** | **No.**  **Alumno** | **Competencias** | | | | | | | | | | | |
| **Instrumentales** | | | | **Interpersonales** | | | | **Sistémicas** | | | |
| Organización | Comunicación | Solución de Problemas | Planificación | Trabajo en Equipo | Compromiso Ético | Habilidad para Interrelacionarse | Automotivación | Creatividad | Espíritu Emprendedor | Capacidad Innovadora | Desarrollo de la Calidad |
| **3**  O  E | 19/05/15 | Investigación de cómo hacer el repositorio en el Github,  Ya que se creara un manual especificando las acciones realizadas para crear un repositorio.  Se revisa que la documentación este acorde a lo que se está realizando.  Se investiga cómo hacer el plan de pruebas unitarias, ya que no se tiene mucho conocimiento. | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Retroalimentación** | |  | | | | | | **Nombre y firma de profesor** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **4**  O  E | 26/05/15 | Se realiza el plan de pruebas unitarias, el formato fue creado por el equipo. Se emigro la base de datos a Postgresql. | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Retroalimentación** | |  | | | | | | **Nombre y firma de profesor** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |