**Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz**



**Dirección Académica**

**Bitácora de Proyecto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organización donde se desarrollará el Proyecto: | Universidad Tecnológica del centro de Veracruz. | | | |
| Nombre del Proyecto: | Diseño de una Aplicación Desktop “Perzan” | | | |
| Objetivo del Proyecto: | Diseñar e implementar una aplicación de escritorio a la medida la cual debe permitir autentificación de usuarios con conexión a base de datos en MySQL y Java FX | | | |
|  |  | | |  |
|  | No. |  | | Programa Educativo,  Grado y Grupo |
| Nombre de los integrantes del equipo: | 1 | González Blanco María de los Ángeles | | Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación  TICSI 6A DZ |
| 2 | Ramírez García Alan Hernán | |
| 3 | Sosa Rincón Daniel Isaac | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |  | |
| Nombre de los profesores que asesoran el proyecto | María Reina Zarate Nava | | Desarrollo de Aplicaciones II | |
| Alejandro Lara San Juan | | Base de datos II | |
|  | |  | |
|  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criterios de Evaluación | Ponderación (%) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total** | **100%** |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunión No.** | **Fecha**  **dd/mm/aa** | **Registro de acciones, hallazgos, acuerdos y compromisos.** | **No.**  **Alumno** | **Competencias** | | | | | | | | | | | | |
| **Instrumentales** | | | | | **Interpersonales** | | | | **Sistémicas** | | | |
| Organización | | Comunicación | Solución de Problemas | Planificación | Trabajo en Equipo | Compromiso Ético | Habilidad para Interrelacionarse | Automotivación | Creatividad | Espíritu Emprendedor | Capacidad Innovadora | Desarrollo de la Calidad |
| **5**  O  E | 02/06/15 | La aplicación muestra inconsistencia en las tablas de la vista administrador no se llenan completas como solución se cambiaran los nombres de cada columna referenciada al objeto que contienen. Se acuerda reunirse para ir analizando lo que se va haciendo en el código.  Para manejo del repositorio Github, y se cumpliera con lo que se nos solicita, se instaló TortoiseGit una herramienta que nos permite llevar un historial de todo lo que se va realizando con fecha, hora y actividad. | 1 | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 2 | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 3 | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Retroalimentación** | |  | | | | | | | **Nombre y firma de profesor** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **6**  O  E | 09/06/15 | Las funciones de base de datos retornan un mensaje de redundancia de datos y se crean las funciones en base de datos con parámetros que se llamen diferentes a los campos de las tablas para así evitar redundancias. Esto es tomado en cuenta por la observación que nos hizo el profesor, y se decidió tomar en cuenta lo visto en clase. | 1 | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Retroalimentación** | |  | | | | | | | **Nombre y firma de profesor** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunión No.** | **Fecha**  **dd/mm/aa** | **Registro de acciones, hallazgos, acuerdos y compromisos.** | **No.**  **Alumno** | **Competencias** | | | | | | | | | | | |
| **Instrumentales** | | | | **Interpersonales** | | | | **Sistémicas** | | | |
| Organización | Comunicación | Solución de Problemas | Planificación | Trabajo en Equipo | Compromiso Ético | Habilidad para Interrelacionarse | Automotivación | Creatividad | Espíritu Emprendedor | Capacidad Innovadora | Desarrollo de la Calidad |
| **7**  O  E | 16/06/15 | La tabla detalle\_venta y detalle\_compra no se encontraban en la base de datos aun cuando ahí se observaban se llegó al acuerdo que la segunda palabra del nombre de cada una de las tablas estaba escrita en mayúscula y PostgreSQL no reconocía el nombre de las mismas, así que se cambió el nombre a detalle\_venta y detalle\_compra. Parte de la realización del código es por todos los integrantes que conformamos el equipo, pero pues cabe mencionar que Alan es el dirige esta parte ya que tiene más facilidad en cómo manejar el código. | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Retroalimentación** | |  | | | | | | **Nombre y firma de profesor** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **8**  O  E | 23/06/15 | Las funciones de base de datos no retornaba algún valor se revisaron las funciones erróneas y se encontró que los datos que se retornaban no eran iguales a los que solicitaba la consulta. | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Retroalimentación** | |  | | | | | | **Nombre y firma de profesor** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunión No.** | **Fecha**  **dd/mm/aa** | **Registro de acciones, hallazgos, acuerdos y compromisos.** | **No.**  **Alumno** | **Competencias** | | | | | | | | | | | |
| **Instrumentales** | | | | **Interpersonales** | | | | **Sistémicas** | | | |
| Organización | Comunicación | Solución de Problemas | Planificación | Trabajo en Equipo | Compromiso Ético | Habilidad para Interrelacionarse | Automotivación | Creatividad | Espíritu Emprendedor | Capacidad Innovadora | Desarrollo de la Calidad |
| **9**  O  E | 16/06/15 | Cuando se agregaba un registro la tabla en la vista no se actualizaba se optó por cambiar el modo de llenado de la tabla con otro método.  Se hace la validación de la especificación de requisitos para tener a detalle lo que a se ha ido cumpliendo y lo que falta. | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Retroalimentación** | |  | | | | | | **Nombre y firma de profesor** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **10**  O  E | 30/06/15 |  | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Retroalimentación** | |  | | | | | | **Nombre y firma de profesor** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunión No.** | **Fecha**  **dd/mm/aa** | **Registro de acciones, hallazgos, acuerdos y compromisos.** | **No.**  **Alumno** | **Competencias** | | | | | | | | | | | |
| **Instrumentales** | | | | **Interpersonales** | | | | **Sistémicas** | | | |
| Organización | Comunicación | Solución de Problemas | Planificación | Trabajo en Equipo | Compromiso Ético | Habilidad para Interrelacionarse | Automotivación | Creatividad | Espíritu Emprendedor | Capacidad Innovadora | Desarrollo de la Calidad |
| **11**  O  E | 08/07/15 | Investigación de cómo hacer el repositorio en el Github,  Ya que se creara un manual especificando las acciones realizadas para crear un repositorio.  Se revisa que la documentación este acorde a lo que se está realizando.  Se investiga cómo hacer el plan de pruebas unitarias, ya que no se tiene mucho conocimiento. | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Retroalimentación** | |  | | | | | | **Nombre y firma de profesor** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **13**  O  E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Retroalimentación** | |  | | | | | | **Nombre y firma de profesor** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |