**CARTA DE ACEPTACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO**

Código de proyecto: PERZAN1-1

|  |
| --- |
| 1. **DATOS GENERALES** |
| NOMBRE DE PROYECTO: Punto de venta “PERZAN” |
| GERENTE DE PROYECTO: |
| LIDER DE PROYECTO: González Blanco María de los Ángeles |
| AREA SOLICITANTE: Gerencia |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **RESULTADOS DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **TIEMPO** | | | | | | |
| Inicio Planificado | Fin planificado | | Duración planificada | Inicio real | Fin real | Duración real |
| 03/01/2015 | 28/11/2015 | 12 meses | | 10/01/2015 | 05/12/2015 | 12 meses |
| **COSTO (En dólares)** | | | | | | |
| Estimado: $ 7216.00 | | | | Real: $ 6562.50 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **N°** | **ENTREGABLES** | | 1 | Aplicación PERZAN | | 2 | Manual de usuario | | 3 | Manual de instalación | | 4 | Manual técnico | | 5 | Documentación del desarrollo del proyecto | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **N°** | **LOGROS** | | 1 | Mejoramiento del proceso de ventas. | | 2 | Mantener un registro de compras y ventas. | | 3 | Contar con información de manera más fácil y rápida. | | 4 | Tener un registro de clientes. | | 5 | Realizar análisis que permitan mejorar las ganancias en cuanto a las compras y ventas realizadas. | | 6 | Tener un mejor control sobre el historial de ventas de los empleados. | |

|  |
| --- |
| 1. **NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL LIDER DEL PROYECTO** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Deficiente (00-06) | Regular (07-10) | Bueno (11-14) | Muy bueno (15-17) | Excelente (18-20) | |  |  |  |  |  | |

|  |
| --- |
| **CALIDAD** |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Fácil manejo de información | | 2 | Registros de proveedores, empleados, compras, ventas, clientes. | | 3 | Privilegios de manipulación de información para dos tipos de usuarios. | | 4 | Seguridad de respaldo y restauración de la base de datos. | | 5 | Generación de reportes. | | 6 | Ágil respuesta del sistema, al procesar la información. | |

|  |
| --- |
| 1. **DECLARACION DE ACEPTACIÓN Y CIERRE DE PROYECTOROYECTO** |
| ***Mediante las firmas en el presente documento, se da por cerrado formalmente el proyecto. Se deja constancia de la comprensión y aceptación del término de las fases del proyecto de acuerdo a las especificaciones y cambios aprobados, quedando sus entregables listos para su operación.***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ROL** | **NOMBRE** | **FIRMA** | **FECHA** | | Gerente del proyecto | Hernández de Aquino Toribia |  |  | | Líder del proyecto | González Blanco María de los Ángeles |  |  | | Programador | Ramírez García Alan Hernán |  |  | | Analista/Diseñador | Sosa Rincón Daniel Isaac |  |  | |

|  |
| --- |
| **Observaciones adicionales** |
|  |