|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | **Lecciones aprendidas** | **Observaciones** |
| 1 | Relación de las reuniones con el cliente | Al dedicar más tiempo a consultar las funciones más a detalle de la empresa se obtuvieron requisitos para implementar las mejoras necesarias. |
| 2 | Organización de la información y su disponibilidad | Al obtener mayor información se rediseño la base de datos y al tener más procesos se implementaron funciones para poder desarrollar un proceso más rápido al manejar la información registrada. |
| 3 | Desarrollo de la aplicación | Las mejoras a implementar tuvieron que ser hechas nuevamente para adaptarlas al manejo de la nueva carga de información que requería el cliente, se rediseño la interfaz gráfica para poder dar una mejor presentación, y un funcionamiento de fácil entendimiento para los usuarios. |
| 4 | Utilización e implementación de repositorio | Al principio utilizar el repositorio como nueva herramienta para tener el registro del desarrollo del proyecto fue un poco complicado el subir la información, se hicieron correcciones de diseño del repositorio, y al final manera se logró el buen uso del mismo. |
| 5 | Distribución de las etapas al desarrollar la aplicación | Al implementar la norma MoProSoft para desarrollar la aplicación requerida se logró distribuir de manera más factible las fases por las cuales el proyecto sería realizado para su entrega en tiempo y forma. |
| 6 | Trabajo en equipo | Al distribuir la creación de las funciones que realizara la aplicación se presentaron complicaciones en la lógica en que se desarrollan los procesos, logrando en buena forma un integración en opiniones por los integrantes del equipo de trabajo logrando tener una visión conjunta del producto final. |